JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2012. október 11-én Tiszagyulaházán, az Őszirózsa Idősek Klubjában megtartott nyilvános, együttes, soron kívüli Képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:

Tiszagyulaháza község Önkormányzata részéről

Mikó Zoltán			polgármester

Tóth Péter Benjámin

Kapus József			képviselők

Újtikos község Önkormányzata részéről:

Takács József			polgármester

Juhász Margit

Bodnár Imre

Molnárné Bor Bernadett	képviselők

Igazoltan távol:

Megyesi Elemér

Dobos Lászlóné

Kalóz Balázs			képviselők

Meghívottak:

Az ülés teljes időtartamára:

Adorjániné dr. Szokol Ildikó	körjegyző

Volümné Kékesi Henriett	jegyzőkönyvvezető

Mikó Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszönti a Képviselő-testületeket az ülésen. Elmondja, hogy azért került sor az együttes ülés összehívására soron kívül, mert a beadott európai uniós önerő alap kérelmet módosítani kell, és ezt szükséges a Képviselő-testületeknek határozatban elfogadni.

Megállapítja, hogy Tiszagyulaháza Képviselő-testülete határozatképes, jelen van 3 fő, igazoltan hiányzik 2 fő képviselő.

Takács József polgármester: Megállapítja, hogy Újtikos Képviselő-testülete határozatképes, jelen van 4 fő, igazoltan hiányzik 1 fő képviselő.

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a mai ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetésével Volümné Kékesi Henriett köztisztviselőt bízza meg.

A jegyzőkönyv hitelesítő személyének Tóth Péter Benjámin képviselő urat javasolja.

Felkéri Tiszagyulaháza Község Önkormányzati Képviselő-testületét, hogy aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, kézfelnyújtással szavazzon.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével.

Takács József polgármester: Felkéri Újtikos Község Önkormányzati Képviselő-testületét, hogy aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, kézfelnyújtással szavazzon.

Újtikos Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével.

Mikó Zoltán polgármester: Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására:

- Javaslat Tiszagyulaháza Képviselő-testületének 65/2012. (IX. 28.) számú, és Újtikos Képviselő-testületének 85/2012. (IX. 28.) számú, az európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás támogatásáról szóló határozatainak módosítására

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: írásos

- Különfélék

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: szóbeli

Tiszagyulaháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a napirendi pontok tárgyalásával.

Újtikos Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a napirendi pontok tárgyalásával.

1./

Javaslat Tiszagyulaháza Képviselő-testületének 65/2012. (IX. 28.) számú, és Újtikos Képviselő-testületének 85/2012. (IX. 28.) számú, az európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás támogatásáról szóló határozatainak módosítására

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár felhívta a figyelmüket, hogy a Belügyminisztérium felé továbbítandó önerő kérelem beadását a gesztornak kell megtennie, azaz Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának. Ezen kívül egy nyilatkozatot is kell tenniük, amely tartalmát felolvassa a Képviselő-testületeknek:

„Alulírott Mikó Zoltán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata (4096 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73., 15375407-2-09), mint Kedvezményezett képviselője, a belügyminiszter 6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján nyilatkozom, hogy az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott „Tiszagyulaháza-Újtikos belterületi vízrendezés II. ütem” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0026 jelű pályázatban foglalt építési beruházás közbeszerzési eljárása során a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot alkalmazni kívánjuk.”

Adorjániné dr. Szokol Ildikó körjegyző: Amit felolvasott polgármester úr, azt jelenti, hogy kiírásra kerül az építési munka, az ajánlati felhívás elfogadásra fog kerülni együttes ülésen, ott egy bizonyos bírálati pontszámot fog érni a munkanélküliek foglalkoztatása. Ezeket az embereket nem az Önkormányzat, hanem a kivitelező fogja alkalmazni.

Mikó Zoltán polgármester: Ha tartós munkanélkülit, vagy munkanélkülit alkalmaznak, akkor 5 %-kal emelkedik a támogatási alap, tehát 65 % lesz.

Kapus József: Hány főt érint ez?

Mikó Zoltán polgármester: Ez nincs megjelölve.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Kéri, hogy aki az imént felolvasott nyilatkozat tartalmával egyetért és elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Tiszagyulaháza község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének

67/2012. (X. 11.) számú határozata

A BM önerő alapra beadott kérelemhez szükséges nyilatkozat megtétele

Tiszagyulaháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete e határozat mellékletében szereplő nyilatkozattal egyetért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a nyilatkozatot írják alá.

Határidő: értelemszerűen	Felelős: Mikó Zoltán polgármester

1. sz. melléklet a 67/2012. (X. 11.) határozathoz

Nyilatkozat

Alulírott Mikó Zoltán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata (4096 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73., 15375407-2-09), mint Kedvezményezett képviselője, a belügyminiszter 6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján nyilatkozom, hogy az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott „Tiszagyulaháza-Újtikos belterületi vízrendezés II. ütem” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0026 jelű pályázatban foglalt építési beruházás közbeszerzési eljárása során a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot alkalmazni kívánjuk.

Tiszagyulaháza, 2012. október 11.

___________________________

cégszerű aláírás

Takács József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Kéri, hogy aki egyetért a Mikó Zoltán polgármester úr által felolvasott nyilatkozat tartalmával, kézfelnyújtással szavazzon.

Újtikos község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Újtikos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

87/2012. (X. 11.) számú határozata

A BM önerő alapra beadott kérelemhez szükséges nyilatkozat megtétele

Újtikos Község Önkormányzati Képviselő-testülete e határozat mellékletében szereplő nyilatkozattal egyetért.

A Képviselő-testület felhatalmazza Tiszagyulaháza község polgármesterét és a körjegyzőt, hogy a nyilatkozatot írják alá.

Határidő: értelemszerűen	Felelős: Mikó Zoltán polgármester

1. sz. melléklet a 87/2012. (X. 11.) határozathoz

Nyilatkozat

Alulírott Mikó Zoltán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata (4096 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73., 15375407-2-09), mint Kedvezményezett képviselője, a belügyminiszter 6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján nyilatkozom, hogy az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott „Tiszagyulaháza-Újtikos belterületi vízrendezés II. ütem” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0026 jelű pályázatban foglalt építési beruházás közbeszerzési eljárása során a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot alkalmazni kívánjuk.

Tiszagyulaháza, 2012. október 11.

___________________________

cégszerű aláírás

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a 65/2012. (IX. 28.) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést.

Tiszagyulaháza község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének

68/2012. (X. 11.) számú határozata

A 65/2012. (IX. 28.) számú határozat módosításáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 28-ai 65/2012. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- A tervezett fejlesztés pontos megnevezése:

cím: „Tiszagyulaháza-Újtikos belterületi vízrendezés II. ütem”,

azonosító szám: ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0026

- A tervezett fejlesztés összköltsége:

a beruházás teljes összköltsége: 319.215.667. Ft,

ebből Tiszagyulaháza Község Önkormányzata teljes összköltsége: 185.595.876. Ft

- A tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése:

| Teljes beruházási összköltség (319 215 667 Ft) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladat | A feladatra jutó elszámolható költség összege | A feladatra jutó támogatás összege | Pénzügyi ütemezés |
| Megvalósíthatósági tanulmány készítése Engedélyes terv készíttetése Kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok Műszaki ellenőri tevékenység koordinálása Jogi szolgáltatással kapcsolatos tevékenység koordinálása Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok Könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok Építési tevékenység lefolytatása Eszközbeszerzés megvalósítása | 1 524 000 Ft 7 620 000 Ft 8 255 000 Ft 5 080 000 Ft 4 064 000 Ft 6 096 000 Ft 1 587 500 Ft 977 900 Ft 1 587 500 Ft 280 442 567 Ft 1 981 200 Ft | 1 447 800 Ft 7 239 000 Ft 7 842 250 Ft 4 826 000 Ft 3 860 800 Ft 5 791 200 Ft 1 508 125 Ft 929 005 Ft 1 508 125 Ft 266 420 438 Ft 1 882 140 Ft | 2012. 02. hó 2012. 06. hó 2012. 11. hó 2012. 12. hó 2012. 10. hó 2013. 03.hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó 2013. 03. hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó 2013. 03. hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó |

| Tiszagyulaháza Község Önkormányzata teljes összköltsége (185 595 876 Ft) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladat | A feladatra jutó elszámolható költség összege | A feladatra jutó támogatás összege | Pénzügyi ütemezés |
| Megvalósíthatósági tanulmány készítése Engedélyes terv készíttetése Kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok Műszaki ellenőri tevékenység koordinálása Jogi szolgáltatással kapcsolatos tevékenység koordinálása Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok Könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok Építési tevékenység lefolytatása Eszközbeszerzés megvalósítása | 1 524 000 Ft 4 445 508 Ft 4 815 967 Ft 2 540 000 Ft 2 032 000 Ft 3 556 406 Ft 793 750 Ft 488 950 Ft 793 750 Ft 163 614 945 Ft 990 600 Ft | 1 447 800 Ft 4 223 233 Ft 4 575 169 Ft 2 413 000 Ft 1 930 400 Ft 3 378 586 Ft 754 062 Ft 464 503 Ft 754 062 Ft 155 434 198 Ft 941 070 Ft | 2012. 02. hó 2012. 06. hó 2012. 11. hó 2012. 12. hó 2012. 10. hó 2013. 03.hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó 2013. 03. hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó 2013. 03. hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó |

| Újtikos Község Önkormányzata teljes összköltsége (133 619 791 Ft) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladat | A feladatra jutó elszámolható költség összege | A feladatra jutó támogatás összege | Pénzügyi ütemezés |
| Engedélyes terv készíttetése Kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok Műszaki ellenőri tevékenység koordinálása Jogi szolgáltatással kapcsolatos tevékenység koordinálása Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok Könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok Építési tevékenység lefolytatása Eszközbeszerzés megvalósítása | 3 174 492 Ft 3 439 033 Ft 2 540 000 Ft 2 032 000 Ft 2 539 594 Ft 793 750 Ft 488 950 Ft 793 750 Ft 116 827 622 Ft 990 600 Ft | 3 015 767 Ft 3 267 081 Ft 2 413 000 Ft 1 930 400 Ft 2 412 614 Ft 754 062 Ft 464 503 Ft 754 062 Ft 110 986 241 Ft 941 070 Ft | 2012. 11. hó 2012. 12. hó 2012. 10. hó 2013. 03.hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó 2013. 03. hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó 2013. 03. hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó |

- A tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és éves ütemezése:

| Teljes beruházás saját forrásának összetétele (15 960 784 Ft) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forrás megnevezése | 2012. év | 2013. év | Összesen |
| EU Alapokból igényelt forrás összege | 18 038 229 Ft | 285 216 654 Ft | 303 254 883 Ft |
| A pályázó saját forrása | 949 381 Ft | 15 011 403 Ft | 15 960 784 Ft |
| A pályázó által költségvetésének terhére vállalt saját forrás összege | 949 381 Ft | 9 486 403 Ft | 10 435 784 Ft |
| Hitel | 0 Ft | 5 525 000 Ft | 5 525 000 Ft |
| A beruházás összköltsége | 18 987 610 Ft | 300 228 057 Ft | 319 215 667 Ft |
| EU önerő alapból igényelt támogatás összege | 617 098 Ft | 9 757 412 Ft | 10 374 510 Ft |

| Tiszagyulaháza Község Önkormányzata saját forrásának összetétele (9.279.794. Ft) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forrás megnevezése | 2012. év | 2013. év | Összesen |
| EU Alapokból igényelt forrás összege | 11 000 791 Ft | 165 315 291 Ft | 176 316 082 Ft |
| A pályázó saját forrása | 578 989 Ft | 8 700 805 Ft | 9 279 794 Ft |
| A pályázó által költségvetésének terhére vállalt saját forrás összege | 578 989 Ft | 5 825 805 Ft | 6 404 794 Ft |
| Hitel | 0 Ft | 2 875 000 Ft | 2 875 000 Ft |
| A beruházás összköltsége | 11 579 780 Ft | 174 016 096 Ft | 185 595 876 Ft |
| EU önerő alapból igényelt támogatás összege | 376 343 Ft | 5 655 523 Ft | 6 031 866 Ft |

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat Tiszagyulaházát érintő, 9 279 794 Ft összegű saját forrásból 2 875 000 Ft összeget hitel felvételével biztosítja, 6 404 794 Ft összegű saját forrást az önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja az alábbiak szerint:

- 578 989 Ft összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére,

- 5 825 805 Ft összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére.

| Újtikos Község Önkormányzata saját forrásának összetétele (6.680.990 Ft) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forrás megnevezése | 2012. év | 2013. év | Összesen |
| EU Alapokból igényelt forrás összege | 7 037 438 Ft | 119 901 363 Ft | 126 938 801 Ft |
| A pályázó saját forrása | 370 392 Ft | 6 310 598 Ft | 6 680 990 Ft |
| A pályázó által költségvetésének terhére vállalt saját forrás összege | 370 392 Ft | 3 660 598 Ft | 4 030 990 Ft |
| Hitel | 0 Ft | 2 650 000 Ft | 2 650 000 Ft |
| A beruházás összköltsége | 7 407 830 Ft | 126 211 961 Ft | 133 619 791 Ft |
| EU önerő alapból igényelt támogatás összege | 240 755 Ft | 4 101 889 Ft | 4 342 644 Ft |

Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat Újtikost érintő, 6 680 990 Ft összegű saját forrásból 2 650 000 Ft összeget hitel felvételével biztosítja, 4 030 990 Ft összegű saját forrást az önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja az alábbiak szerint:

- 370 392 Ft összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére,

- 3 660 598 Ft összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére.

Határidő: 2012. október 12.	Felelős: Mikó Zoltán polgármester

Takács József polgármester: Szavazásra bocsátja a 85/2012. (IX. 28.) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést.

Újtikos község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

88/2012. (X. 11.) számú határozata

A 85/2012. (IX. 28.) számú határozat módosításáról

Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 28-ai 85/2012. számú KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- A tervezett fejlesztés pontos megnevezése:

cím: „Tiszagyulaháza-Újtikos belterületi vízrendezés II. ütem”,

azonosító szám: ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0026

- A tervezett fejlesztés összköltsége:

a beruházás teljes összköltsége: 319.215.667. Ft,

ebből Újtikos Község Önkormányzata teljes összköltsége: 133.619.791. Ft.

- A tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése:

| Teljes beruházási összköltség (319 215 667 Ft) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladat | A feladatra jutó elszámolható költség összege | A feladatra jutó támogatás összege | Pénzügyi ütemezés |
| Megvalósíthatósági tanulmány készítése Engedélyes terv készíttetése Kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok Műszaki ellenőri tevékenység koordinálása Jogi szolgáltatással kapcsolatos tevékenység koordinálása Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok Könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok Építési tevékenység lefolytatása Eszközbeszerzés megvalósítása | 1 524 000 Ft 7 620 000 Ft 8 255 000 Ft 5 080 000 Ft 4 064 000 Ft 6 096 000 Ft 1 587 500 Ft 977 900 Ft 1 587 500 Ft 280 442 567 Ft 1 981 200 Ft | 1 447 800 Ft 7 239 000 Ft 7 842 250 Ft 4 826 000 Ft 3 860 800 Ft 5 791 200 Ft 1 508 125 Ft 929 005 Ft 1 508 125 Ft 266 420 438 Ft 1 882 140 Ft | 2012. 02. hó 2012. 06. hó 2012. 11. hó 2012. 12. hó 2012. 10. hó 2013. 03.hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó 2013. 03. hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó 2013. 03. hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó |

| Újtikos Község Önkormányzata teljes összköltsége össz. 133.619.791 Ft |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladat | A feladatra jutó elszámolható költség összege | A feladatra jutó támogatás összege | Pénzügyi ütemezés |
| Engedélyes terv készíttetése Kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok Műszaki ellenőri tevékenység koordinálása Jogi szolgáltatással kapcsolatos tevékenység koordinálása Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok Könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok Építési tevékenység lefolytatása Eszközbeszerzés megvalósítása | 3 174 492 Ft 3 439 033 Ft 2 540 000 Ft 2 032 000 Ft 2 539 594 Ft 793 750 Ft 488 950 Ft 793 750 Ft 116 827 622 Ft 990 600 Ft | 3 015 767 Ft 3 267 081 Ft 2 413 000 Ft 1 930 400 Ft 2 412 614 Ft 754 062 Ft 464 503 Ft 754 062 Ft 110 986 241 Ft 941 070 Ft | 2012. 11. hó 2012. 12. hó 2012. 10. hó 2013. 03.hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó 2013. 03. hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó 2013. 03. hó 2013. 12. hó 2013. 12. hó |

- A tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és éves ütemezése:

| Teljes beruházás saját forrásának összetétele (15 960 784 Ft) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forrás megnevezése | 2012. év | 2013. év | Összesen |
| EU Alapokból igényelt forrás összege | 18 038 229 Ft | 285 216 654 Ft | 303 254 883 Ft |
| A pályázó saját forrása | 949 381 Ft | 15 011 403 Ft | 15 960 784 Ft |
| A pályázó által költségvetésének terhére vállalt saját forrás összege | 949 381 Ft | 9 486 403 Ft | 10 435 784 Ft |
| Hitel | 0 Ft | 5 525 000 Ft | 5 525 000 Ft |
| A beruházás összköltsége | 18 987 610 Ft | 300 228 057 Ft | 319 215 667 Ft |
| EU önerő alapból igényelt támogatás összege | 617 098 Ft | 9 757 412 Ft | 10 374 510 Ft |

| Újtikos Község Önkormányzata saját forrásának összetétele (6.680.990 Ft) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forrás megnevezése | 2012. év | 2013. év | Összesen |
| EU Alapokból igényelt forrás összege | 7 037 438 Ft | 119 901 363 Ft | 126 938 801 Ft |
| A pályázó saját forrása | 370 392 Ft | 6 310 598 Ft | 6 680 990 Ft |
| A pályázó által költségvetésének terhére vállalt saját forrás összege | 370 392 Ft | 3 660 598 Ft | 4 030 990 Ft |
| Hitel | 0 Ft | 2 650 000 Ft | 2 650 000 Ft |
| A beruházás összköltsége | 7 407 830 Ft | 126 211 961 Ft | 133 619 791 Ft |
| EU önerő alapból igényelt támogatás összege | 240 755 Ft | 4 101 889 Ft | 4 342 644 Ft |

Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat Újtikost érintő, 6 680 990 Ft összegű saját forrásból 2 650 000 Ft összeget hitel felvételével biztosítja, 4 030 990 Ft összegű saját forrást az önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja az alábbiak szerint:

- 370 392 Ft összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére,

- 3 660 598 Ft összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére.

Határidő: 2012. október 12.	Felelős: Takács József polgármester

2./

Különfélék

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

- A Római Katolikus templom épületének helyi védettség alá vétele

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a következő téma Tiszagyulaháza Képviselő-testületét érinti. Pályázati hírekről szeretné tájékoztatni a képviselőket. Az elmúlt ülésen szó esett arról, hogy a pályázatok közül talán az egyik legfontosabb lenne a két településen, ha a térfigyelő kamera rendszer kiépítése valósulhatna meg. A mostani Hortobágyi Leaderes pályázatok között sajnos nincs lehetőség térfigyelő kamera rendszerre pályázni. A vidéki örökség pályázatban a templom felújítást szeretnék megpályázni, a falumegújításban pedig a temető felújítását.

Ahogy említette, a vidéki örökség pályázatban a templom felújítását szeretnék megvalósítani, ezt az egyház adná be. Ezzel kapcsolatban elkezdődtek a tárgyalások. Arról szeretne szavazást kérni Tiszagyulaháza Képviselő-testületétől, hogy felhatalmazzák a jegyzőt és a polgármestert, hogy indítsák el a templom épületének helyi védettség alá nyilvánítását, mert csak így lesz a pályázat beadható.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a templom épületét helyi védettség alá nyilvánítsák, kézfeltartással szavazzon.

Tiszagyulaháza község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének

69/2012. (X. 11.) számú határozata

A Római Katolikus templom helyi védettség alá történő nyilvánítása

Tiszagyulaháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszagyulaházi Római Katolikus templom épületét helyi védettség alá vegyék.

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: értelemszerűen	Felelős: Mikó Zoltán polgármester

- Iskolabusz

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy Juhász Margit a Tiszagyulaházi Általános Iskola tagintézmény vezetője jelezte, hogy problémák vannak az iskolabusszal, mert nagyon sok a gyerek, ezért szeretné, ha erről a problémáról is beszélnének.

Juhász Margit: Az a gond, hogy a reggeli járaton nagyon sok a gyerek. Több járatot sajnos nem lehet reggel indítani, mert akkor az első csoportnak nagyon korán kellene eljönnie.

Mikó Zoltán polgármester: Csak a reggeli szállítás problémás?

Juhász Margit: Igen, csak az, mert délutánra már megoszlik a létszám, mert nem egyszerre van az összes osztálynak vége az óráinak és vannak különböző délutáni foglalkozások is, továbbá délután több járat is van.

Adorjániné dr. Szokol Ildikó körjegyző: Volán busszal nem lehet megoldani a gyerekek utaztatását, ha egy pedagógus kísérné őket?

Takács József polgármester: Az Önkormányzat kérheti a Volántól a menetrend módosítását, ha az szükséges.

Juhász Margit: Jó lenne, de azért fizetni kell. Milyen alapon tesznek különbséget, hogy ki utazik ingyen és ki nem?

Adorjániné dr. Szokol Ildikó körjegyző: Ez kb. hány tanulót érintene és mennyibe kerülne a bérlet?

Juhász Margit: Kb. 17 gyereket jelentene.

Bodnár Imre: Nem lehetne kicserélni a nagyobb buszra?

Mikó Zoltán polgármester: Ez többször felvetetődött már, de Folyáson és Újszentmargitán is sok a gyerek. Annak idején elég volt a kisbusz is és nem hitték, hogy így felduzzad a létszám.

Nem lehetne egy személyszállítóval megegyezni, hogy minden reggel egy fuvart lebonyolítson? Polgáron vannak személy fuvarozók, kérni kellene egy árajánlatot, hogy lássák mennyibe kerülne egy hónapra, ha minden nap vállalna egy utat.

Molnárné Bor Bernadett: Véleménye szerint meg kellene nézni, hogy mennyibe kerülne egy diákbérlet, és ennek a fedezetét állná a Kistérség, vagy az Önkormányzat, mert szerinte ez még mindig olcsóbb, mint egy fuvarozót beállítani. Kérdés az, hogy melyik szülő fogja engedni, hogy a gyereke a járatos busszal jöjjön.

Takács József polgármester: Szerinte, ha kifizeti az Önkormányzat, akkor nem lesz gond. Kísérő pedagógust pedig tudnak a járatra biztosítani.

Mikó Zoltán polgármester: Véleménye szerint tagintézmény vezető asszony egyeztessen a szülőkkel, hogy hozzájárulnának-e ahhoz, hogy a gyerekek a járatos busszal jöjjenek reggelente és a költségekről is tájékozódjon.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testületek a tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul vették.

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mikó Zoltán polgármester az ülést bezárta.

K. m. f.

Mikó Zoltán	Takács József

Tiszagyulaháza község polgármestere	Újtikos község polgármestere

A	dorjániné dr. Szokol Ildikó	Tóth Péter Benjámin

körjegyző	képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő